Elazığ – Sürsürü

İdaremiz ile Elazığ Defterdarlık Mensupları Yardımlaşma Sandığı(EDESAN) işbirliğinde gerçekleştirilen Elazığ-Sürsürü Edesan Toplu Konut Projesi kapsamında 164 adet konutun teslimleri, 03-07 Şubat 2014 tarihleri arasında, ekteki "Konut Teslim Programı" çerçevesinde, projenin Müşavir Firması BCT İnş.Mim.Mühendislik Müş.Turz.Tarım Seracılık A.Ş. &EMCAN Mim. Müh. İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından Elazığ-Sürsürü Edesan Toplu Konut şantiyesinde yapılacaktır. Bu çerçevede; 1)Konut alıcıları kendilerine bildirilen günde ve saatte kendi imkânları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09.00'da başlanması sağlanacaktır. 2)3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, önce Banka tarafından KDV tahsil edilecek ve ödeme dekontu / faturanın bir örneği alıcıya verilecektir. 3)Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: - · Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), - · Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası, - · Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi, - · KDV tutarının bankaya yatırıldığına dair belge veya fatura. ELAZIĞ-SÜRSÜRÜ EDESAN TOPLU KONUT PROJESİ(164). KONUT TESLİM PROĞRAMI. KDV YATIRMA TARİHİ; KONUT TESLİM TARİHİ; BLOK NO; DAİRE SAYISI. 03.02.2014; 03.02.2014; 1C21 BLOK; 34. 04.02.2014; 04.02.2014; 1C22 BLOK; 34. 05.02.2014; 05.02.2014; 1C23 BLOK; 32. 06.02.2014; 06.02.2014; 1C24 BLOK; 32. 07.02.2014; 07.02.2014; 1C25 BLOK; 32. TOPLAM; 164.