SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:
İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği;
Kampüste; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik, mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis" sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik, elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,
Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.
Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve İstanbul’dur.
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 3.000.000.-TL’den daha düşük olmaması,
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 1.500.000.-TL’ den daha az olmaması istenmektedir.
4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları gerekmektedir.
a) Özel hizmet deneyimi koşulu
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;
Danışmanlık hizmetini en az %80’ i oranında gerçekleştirmek veya en az %80 oranında denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.
b) Benzer iş koşulu
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.
c) Personel durumu koşulu
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir.
 
	POZİSYON
	Asgari Tecrübe (Yıl)
	Adet

	1 - Proje Yöneticisi
(400 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat aşamasında işin fiilen % 50’ sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık dallarında eğitim almış)
	10
	1

	2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim almış, en az 400 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını gerçekleştirmiş
	5
	1

	3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim almış, en az 400 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması veya yönetiminde görev almış)
	5
	1

	4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde eğitim almış, 400 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş)
	5
	1

	5 - Hukukçu
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership(PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects(PFP), Built-Operate-……, vb.] Modeli ile yapılan projelerde hukuk danışmanlığı hizmeti vermiş olması
	5
	1

	6 - Mimari – Mühendislik Bürosu
En az 400 yataklı bir hastane veya en az 80.000 m2 kapalı alana sahip idari bina veya alışveriş merkezi vb. işlerine ilişkin tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış yeteri kadar personele haiz, mimarlık - mühendislik bürosu
	 
	 


 
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personelin (Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı, Hukukçu) ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit ekip veya personelin iş planında tanımlanan iş akış şemasına göre belirlenen sürede veya ihtiyaç duyulduğunda 2 gün içerisinde gelmeleri koşuluyla idarede görev almaları zorunludur.
Kilit personel olarak bildirilen personel, isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin kilit personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Kilit personel yukarıda belirtilen deneyimlere sahip olduklarına dair iş deneyim belgeleri ile tevsik etmeleri gerekiyor.
Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.
2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak uygulama projesi aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
 
1. Uygulama projesi aşaması                                                                                      
	SIRA NO
	ÜNVANI
	ADET
	DENEYİM

	1.
	Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
	1
	15 YIL

	2.
	Mimar
	7
	10 YIL

	3.
	İnşaat Mühendisi
	7
	10 YIL

	4.
	Makine Mühendisi
	7
	10 YIL

	5.
	Elektrik Mühendisi
	7
	10 YIL

	6.
	Harita Mühendisi
	2
	10 YIL

	7.
	Medikal Mühendisi
	1
	10 YIL

	8.
	Peyzaj Mimarı
	1
	5 YIL

	9.
	İç Mimar
	2
	5 YIL

	10.
	Medikal Uzmanı
	1
	10 YIL

	11.
	Jeoloji Mühendisi
	1
	10 YIL


 
2. Yapım aşaması                                                                                             
	SIRA NO
	ÜNVANI
	ADET
	DENEYİM

	1.
	Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
	1
	15 YIL

	2.
	Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
	4
	10 YIL

	3.
	Mimar
	14
	5 YIL

	4.
	İnşaat Mühendisi
	14
	5 YIL

	5.
	Makine Mühendisi
	14
	5 YIL

	6.
	Elektrik Mühendisi
	7
	5 YIL

	7.
	Harita Mühendisi
	2
	5 YIL

	8.
	Peyzaj Mimarı
	1
	5 YIL

	9.
	Jeoloji Mühendisi
	1
	5 YIL

	10.
	Medikal Mühendisi
	1
	5 YIL


 
Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar. Kilit personel alt yükleniciler ile de çalışabilir.
5 - İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’ in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
6 - İhalenin Yapılacağı Yer: Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Kat: 2 Balgat/ANKARA
Tarihi ve Saati : 02.11.2012 – Saat: 15.00
7 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat:2 Balgat/ANKARA adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 1.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 02.11.2012 saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.
7423/1-1
